## Slide 1
PORTAFOLIO DE TÍTULO — ASIGNATURA CAPSTONE
Plataforma Digital Académica
Definición del Proyecto APT — Fase 1
Integrantes: Mariano Lobos, Alex Hernández Carrera: Ingeniería en Informática Sede: DuocUC San Joaquín

## Slide 2
1
Definición e Impacto
¿En qué consiste el proyecto?
Diseñar, desarrollar e implementar la Plataforma Digital Académica: un sistema web que reemplaza el uso de libros de clase físicos, permitiendo el registro y consulta en tiempo real de calificaciones, asistencia, observaciones y evaluaciones. Contempla un módulo de gestión académica, un módulo de comunicación (notificaciones y reportes) y un módulo de seguridad y respaldo de datos.
Relevancia e impacto real o simulado
1
Problema real
Instituciones educativas de menor tamaño en la Región Metropolitana gestionan la información académica mediante libros de clase físicos, generando retrasos, riesgo de pérdida de información y dificultad de comunicación.
2
Pertinencia laboral
La solución combina desarrollo de software, diseño de bases de datos y evaluación de proyectos: competencias centrales del perfil de egreso de Ingeniería en Informática.
3
Valor agregado
Impacta a docentes, inspectores, estudiantes y apoderados, centralizando la información académica, reduciendo errores administrativos y mejorando la comunicación.
Plataforma Digital Académica | Portafolio de Título
2

## Slide 3
2
Perfil de Egreso e Intereses
Competencias del perfil de egreso aplicadas
Diseñar y desarrollar sistemas de información aplicando metodologías de ingeniería de software.
Gestionar proyectos informáticos utilizando metodologías ágiles.
Evaluar la factibilidad técnica y operativa de soluciones tecnológicas.
Área(s) de desempeño
Desarrollo de software y gestión de proyectos informáticos, orientado al diseño e implementación de soluciones digitales para la gestión de procesos administrativos y académicos.
Relación con los intereses profesionales
Nuestros intereses profesionales, como equipo, están orientados al desarrollo de software y a la gestión de proyectos tecnológicos aplicados a la resolución de problemas reales.
Este Proyecto APT nos permite aplicar y profundizar conocimientos en desarrollo web, bases de datos y evaluación de proyectos, además de enfrentar el desafío completo de un proyecto de software: desde el diagnóstico de un problema hasta la entrega de una solución funcional.
Desarrollarlo contribuirá a nuestra formación profesional al fortalecer nuestras competencias técnicas y de gestión, preparándonos para desempeñarnos en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas en el ámbito laboral.
Plataforma Digital Académica | Portafolio de Título
3

## Slide 4
3
Factibilidad y Riesgos
Es posible desarrollar este Proyecto APT dentro de los plazos y recursos disponibles para la asignatura de Portafolio de Título.
1
Duración del semestre
18 semanas, distribuidas en las 3 fases de la asignatura.
2
Horas asignadas
Horas cronológicas semanales definidas por el plan de estudio, destinadas íntegramente al avance del proyecto.
3
Materiales requeridos
Computador personal, acceso a internet, herramientas de desarrollo (editor de código, motor de base de datos) y acceso a servicios de hosting/nube.
Factores que facilitan el desarrollo
• Disponibilidad de herramientas de desarrollo gratuitas.
• Acompañamiento del docente guía.
• Conocimientos previos en programación y bases de datos adquiridos durante la carrera.
Riesgos y su resolución
Dificultades: posible falta de disponibilidad de la institución educativa para validar avances, y limitación de tiempo por actividades laborales o académicas paralelas.
Resolución: reuniones periódicas breves con la institución y priorización de actividades mediante una planificación semanal.
Plataforma Digital Académica | Portafolio de Título
4

## Slide 5
4
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Diseñar, desarrollar e implementar la Plataforma Digital Académica, un sistema web que sustituya el uso de libros de clase físicos, garantizando la actualización en tiempo real, el almacenamiento seguro y la accesibilidad de la información académica para docentes, inspectores, estudiantes y apoderados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
Digitalizar los registros académicos, permitiendo que calificaciones, asistencia y observaciones se registren y actualicen de forma automática y centralizada.
2
Mejorar la comunicación entre docentes, administrativos, estudiantes y apoderados mediante notificaciones y reportes en tiempo real.
3
Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información mediante mecanismos de autenticación, encriptación y respaldo de datos.
4
Diseñar una interfaz intuitiva y accesible desde página web
5
Validar la plataforma mediante una implementación piloto con retroalimentación de los usuarios.
Plataforma Digital Académica | Portafolio de Título
5

## Slide 6
5
Metodología de Trabajo
Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de trabajo compuesto por dos integrantes. El trabajo se organizará en sprints de una a dos semanas, en los que se definirán tareas concretas (historias de usuario) a partir del backlog del proyecto.
Etapas generales del desarrollo
1
Levantamiento y análisis de requerimientos
2
Diseño de la arquitectura, base de datos e interfaces
3
Desarrollo incremental de los módulos (gestión académica, comunicación y seguridad)
4
Pruebas funcionales y de usuario
5
Implementación piloto, documentación y entrega final
Roles y responsabilidades
Mariano Lobos
Principalmente a cargo del desarrollo backend y base de datos.
Alex Hernández
Principalmente a cargo del diseño de la solución y el desarrollo frontend.
Ambos integrantes participan conjuntamente en el levantamiento de requerimientos, la integración, las pruebas y la documentación final, con revisiones periódicas con el docente guía.
Plataforma Digital Académica | Portafolio de Título
6

## Slide 7
6
Plan de Trabajo e Hitos
Competencia | Actividad/Tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones
Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Computador, formularios de entrevista | 3 semanas (S1-S3) | Mariano Lobos y Alex Hernández | Depende de la disponibilidad de la institución para las entrevistas.
Diseño de sistemas | Diseño de la solución | Software de diseño, motor de base de datos | 2 semanas (S3-S4) | Alex Hernández | Sujeto a validación con el docente guía.
Desarrollo de software | Desarrollo del backend y base de datos | Lenguaje de programación, servidor/base de datos en la nube | 5 semanas (S5-S9) | Mariano Lobos | Actividad de mayor carga técnica del proyecto.
Desarrollo de software | Desarrollo del frontend | Framework frontend, herramientas de diseño | 4 semanas (S8-S12) | Alex Hernández | Se ejecuta en paralelo con el avance del backend.
Aseguramiento de calidad | Integración y pruebas | Casos de prueba, usuarios de prueba | 4 semanas (S12-S16) | Mariano Lobos y Alex Hernández | Se recomienda contar con retroalimentación de usuarios reales.
Gestión de proyectos | Documentación y presentación final | Computador, plantilla de informe | 2 semanas (S17-S18) | Mariano Lobos y Alex Hernández | Considerar tiempo adicional para ajustes finales.
Plataforma Digital Académica | Portafolio de Título
7

## Slide 8
6
Plan de Trabajo e Hitos — Carta Gantt
Fase 1
Fase 2
Fase 3
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Levantamiento requerimientos
Diseño de la solución
Desarrollo backend/BD
Desarrollo frontend
Integración y pruebas
Documentación final
Plataforma Digital Académica | Portafolio de Título
8

## Slide 9
7
Evidencias del Proyecto
AVANCE
Documento de Levantamiento de Requerimientos
Documento que recopila el problema, los objetivos, el estudio de mercado y los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.
Justificación: Permite validar que el problema y el alcance del proyecto estén correctamente definidos antes de iniciar el desarrollo.
AVANCE
Prototipo / MVP de la plataforma
Versión inicial funcional de la plataforma con los módulos principales de gestión académica implementados.
Justificación: Evidencia el avance técnico del desarrollo y permite recibir retroalimentación temprana.
FINAL
Informe técnico final
Documento que consolida el desarrollo completo de la plataforma, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos del proyecto.
Justificación: Da cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados y del funcionamiento de la solución.
FINAL
Plataforma implementada (versión final)
Sistema web funcional, desplegado y probado, listo para su uso por parte de la institución educativa.
Justificación: Constituye el producto final del proyecto y demuestra la aplicación práctica de las competencias del perfil de egreso.
Plataforma Digital Académica | Portafolio de Título
9