ACADEMY7

Documento de Avance del Proyecto

Metodología Ágil Scrum

| Proyecto | ACADEMY7 – Plataforma Digital Académica |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC San Joaquín |
| Integrantes | Alex Hernández y Mariano Lobos |

# 1. Introducción

ACADEMY7 es una propuesta de plataforma digital académica orientada a reemplazar el uso de libros de clase físicos en instituciones educativas de menor tamaño. El proyecto busca centralizar información como calificaciones, asistencia, observaciones y evaluaciones, facilitando el acceso a la información por parte de docentes, inspectores, estudiantes y apoderados.

El presente documento corresponde a un avance del proyecto y se enfoca en los elementos necesarios para evidenciar el trabajo realizado bajo una metodología ágil Scrum. Por tratarse de una entrega de avance, no se incorporan pruebas QA ni un informe de resultados finales.

# 2. Problema y contexto

En instituciones educativas de menor tamaño todavía pueden existir procesos académicos gestionados mediante registros físicos. Esta situación puede generar retrasos en la actualización de información, riesgo de pérdida de registros y dificultades para mantener informados a los distintos actores de la comunidad educativa.

ACADEMY7 propone transformar este proceso en una solución web centralizada, permitiendo que la información académica pueda ser registrada y consultada de manera más rápida y ordenada.

# 3. Visión del producto

ACADEMY7 busca convertirse en una plataforma web que centralice la gestión académica de una institución educativa, entregando distintas vistas según el tipo de usuario. La solución contempla principalmente la gestión académica, comunicación y seguridad de la información.

La propuesta de valor consiste en disminuir la dependencia de registros físicos y facilitar el acceso a información académica actualizada desde una plataforma única.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar ACADEMY7, una plataforma web que sustituya el uso de libros de clase físicos, permitiendo gestionar y consultar información académica de forma centralizada.

## 4.2 Objetivos específicos

- Digitalizar los registros académicos relacionados con calificaciones, asistencia y observaciones.

- Facilitar la comunicación entre docentes, administrativos, estudiantes y apoderados mediante información y reportes.

- Implementar mecanismos de autenticación y protección de la información académica.

- Diseñar una interfaz web intuitiva y accesible para los distintos tipos de usuarios.

- Desarrollar progresivamente las funcionalidades mediante Sprints y entregas incrementales.

# 5. Alcance del proyecto

El alcance del avance considera las funcionalidades y componentes principales que forman parte de la propuesta:

- Autenticación y acceso según tipo de usuario.

- Vista para docentes.

- Vista para estudiantes.

- Vista para apoderados.

- Gestión de información académica.

- Consulta de calificaciones, asistencia y observaciones.

- Gestión de evaluaciones.

- Horarios asociados a las clases de los docentes.

- Calendario de evaluaciones.

- Comunicación mediante notificaciones y reportes.

- Persistencia de información mediante base de datos.

Para esta etapa se prioriza demostrar el avance funcional y la organización del desarrollo. Las actividades de QA, pruebas formales y resultados de validación quedan fuera de este documento de avance.

# 6. Usuarios y roles del sistema

| Usuario | Necesidad principal | Funcionalidades principales |
| --- | --- | --- |
| Docente | Gestionar información de sus clases | Consultar/gestionar información académica, visualizar horario y calendario de evaluaciones. |
| Estudiante | Consultar su información académica | Visualizar calificaciones, asistencia, evaluaciones y otra información académica. |
| Apoderado | Conocer el avance académico | Consultar información académica asociada al estudiante. |
| Inspector / administración | Supervisar información académica | Acceder a información centralizada y apoyar la gestión institucional. |

# 7. Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Autenticación de usuarios | El sistema debe permitir el acceso mediante credenciales y diferenciar el tipo de usuario. |
| RF02 | Gestión de perfiles | El sistema debe mostrar funcionalidades de acuerdo con el perfil del usuario. |
| RF03 | Gestión académica | El sistema debe permitir registrar y consultar información académica. |
| RF04 | Calificaciones | El sistema debe permitir consultar y gestionar calificaciones. |
| RF05 | Asistencia | El sistema debe permitir registrar y consultar asistencia. |
| RF06 | Observaciones | El sistema debe permitir registrar y consultar observaciones académicas. |
| RF07 | Evaluaciones | El sistema debe permitir gestionar y consultar evaluaciones. |
| RF08 | Horario docente | El sistema debe permitir al docente visualizar el horario correspondiente a sus clases. |
| RF09 | Calendario de evaluaciones | El sistema debe mostrar las fechas de evaluaciones asociadas al calendario académico. |
| RF10 | Comunicación | El sistema debe permitir disponer de información, notificaciones o reportes para apoyar la comunicación. |

# 8. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Seguridad | La información académica debe ser accesible únicamente a usuarios autorizados. |
| RNF02 | Usabilidad | La interfaz debe ser clara e intuitiva para los distintos perfiles. |
| RNF03 | Accesibilidad web | La plataforma debe poder utilizarse desde un navegador web. |
| RNF04 | Disponibilidad de información | La información registrada debe mantenerse centralizada y disponible para su consulta. |
| RNF05 | Respaldo | La solución debe considerar mecanismos de respaldo de los datos. |

# 9. Épicas

| ID | Épica | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ÉP-01 | Acceso y perfiles | Permitir el acceso al sistema y mostrar funcionalidades según el tipo de usuario. |
| ÉP-02 | Gestión académica | Centralizar calificaciones, asistencia, observaciones y evaluaciones. |
| ÉP-03 | Vista docente | Entregar al docente herramientas para visualizar y gestionar su actividad académica. |
| ÉP-04 | Vista estudiante | Permitir al estudiante consultar su información académica. |
| ÉP-05 | Vista apoderado | Permitir al apoderado consultar información académica del estudiante. |
| ÉP-06 | Comunicación | Facilitar notificaciones y reportes asociados a la actividad académica. |

# 10. Historias de usuario

| ID | Épica | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Autenticación | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones correspondientes a mi perfil. | Alta |
| HU02 | Perfil de usuario | Como usuario, quiero visualizar una vista acorde a mi rol para acceder a información relevante. | Alta |
| HU03 | Información académica | Como usuario autorizado, quiero consultar información académica para conocer el estado del proceso educativo. | Alta |
| HU04 | Calificaciones | Como estudiante/apoderado, quiero consultar calificaciones para conocer el rendimiento académico. | Alta |
| HU05 | Asistencia | Como usuario autorizado, quiero consultar asistencia para conocer la participación del estudiante. | Media |
| HU06 | Observaciones | Como usuario autorizado, quiero consultar observaciones para conocer información relevante del estudiante. | Media |
| HU07 | Gestión docente | Como docente, quiero visualizar mis clases y su información para organizar mi trabajo. | Alta |
| HU08 | Horario docente | Como docente, quiero visualizar mi horario para conocer cuándo y dónde realizo mis clases. | Alta |
| HU09 | Calendario de evaluaciones | Como docente, quiero visualizar fechas de evaluaciones para organizar mis actividades académicas. | Media |
| HU10 | Evaluaciones | Como estudiante, quiero consultar mis evaluaciones para conocer las actividades académicas programadas. | Alta |
| HU11 | Comunicación | Como usuario, quiero recibir información o notificaciones para mantenerme informado. | Media |
| HU12 | Reportes | Como usuario autorizado, quiero consultar reportes para obtener una visión resumida de la información académica. | Media |

# 11. Product Backlog inicial

| HU | Funcionalidad | Prioridad | Pts. | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Login y autenticación | Alta | 3 | Sprint 1 |
| HU02 | Perfiles y vistas por rol | Alta | 5 | Sprint 1 |
| HU03 | Información académica | Alta | 8 | Sprint 1 |
| HU04 | Calificaciones | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU05 | Asistencia | Media | 5 | Sprint 2 |
| HU06 | Observaciones | Media | 3 | Sprint 2 |
| HU07 | Vista docente | Alta | 8 | Sprint 2 |
| HU08 | Horario docente | Alta | 5 | Sprint 3 |
| HU09 | Calendario de evaluaciones | Media | 5 | Sprint 3 |
| HU10 | Vista estudiante y evaluaciones | Alta | 8 | Sprint 3 |
| HU11 | Comunicación | Media | 5 | Sprint 4 |
| HU12 | Reportes | Media | 5 | Sprint 4 |

La estimación se presenta como una planificación inicial utilizando puntos de historia. Los valores pueden ajustarse durante la planificación de cada Sprint según el avance real del equipo.

# 12. Planificación de Sprints

| Sprint | Objetivo | Trabajo principal | Incremento |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Base del sistema | Autenticación, perfiles y estructura inicial de las vistas. | Incremento inicial de ACADEMY7. |
| Sprint 2 | Gestión académica | Calificaciones, asistencia, observaciones y avance de vista docente. | Módulo académico inicial. |
| Sprint 3 | Agenda académica | Horario docente, calendario de evaluaciones y funcionalidades de estudiante. | Mayor cobertura de vistas. |
| Sprint 4 | Comunicación | Notificaciones, reportes y ajustes de integración. | Incremento más completo de la plataforma. |

# 13. Organización del trabajo con Scrum

El proyecto se organiza mediante Sprints de una a dos semanas, tomando las historias de usuario desde el Product Backlog y seleccionando las que se desarrollarán durante cada Sprint. El equipo realiza seguimiento del avance y puede ajustar la planificación cuando aparecen nuevas necesidades o dificultades.

La documentación base indica que Mariano Lobos participa principalmente en backend y base de datos, mientras Alex Hernández participa principalmente en el diseño de la solución y frontend. Ambos participan en levantamiento de requerimientos, integración y documentación.

# 14. Arquitectura general de la solución

ACADEMY7 se plantea como una solución web compuesta por una interfaz de usuario, una capa de lógica de aplicación y una base de datos. El frontend permite a cada perfil interactuar con la plataforma; la lógica de aplicación gestiona las reglas de funcionamiento; y la base de datos centraliza la información académica.

Componentes principales:

- Frontend: interfaz web y vistas diferenciadas por tipo de usuario.

- Lógica de aplicación: procesamiento de las funcionalidades y reglas del sistema.

- Autenticación: control de acceso según credenciales y perfil.

- Base de datos: almacenamiento de usuarios e información académica.

- Comunicación: notificaciones y generación/consulta de reportes.

# 15. Modelo conceptual de información

A nivel conceptual, la plataforma requiere relacionar usuarios con sus perfiles y con la información académica correspondiente. Entre las entidades principales se consideran Usuario, Docente, Estudiante, Apoderado, Curso, Asignatura, Calificación, Asistencia, Observación, Evaluación y Horario.

Estas entidades permiten organizar la información de manera centralizada y facilitar que cada usuario visualice solamente la información correspondiente a sus funciones.

# 16. Estado del avance

De acuerdo con la documentación del proyecto, el desarrollo se encuentra enfocado en completar las vistas de docentes, estudiantes y apoderados. La vista docente presenta un avance importante y se encuentra conectada con la base de datos. El objetivo de esta etapa es completar las distintas vistas para disponer de una demostración funcional del sistema.

Durante el desarrollo también se presentó una dificultad relacionada con el límite diario de escritura de Firebase, situación que llevó al equipo a crear y conectar una nueva base de datos. Este antecedente se considera dentro de la evolución del proyecto y de los ajustes realizados durante el desarrollo.

# 17. Conclusión

ACADEMY7 presenta un avance organizado bajo una metodología ágil Scrum, con una visión definida, requerimientos, historias de usuario, backlog y una planificación incremental mediante Sprints. El desarrollo se orienta a construir progresivamente una plataforma web que centralice la información académica y entregue vistas diferenciadas para los principales usuarios.

Para esta etapa, el foco está en demostrar la organización del proyecto y el avance funcional de la plataforma, dejando para etapas posteriores las actividades asociadas a validación, pruebas y cierre final.