## Slide 1
PORTAFOLIO DE TÍTULO · FASE 2
ACADEMY7
Plataforma Digital Académica: presentación de avance bajo metodología Scrum
Alex Hernández · Mariano Lobos
Ingeniería en Informática · Duoc UC San Joaquín
Notes: Presentación de la segunda entrega. Recordar brevemente que en la Fase 1 se definió el proyecto y que ahora se muestra el avance real.

## Slide 2
1
De la definición al avance real
ACADEMY7 | Portafolio de Título
1
Fase 1 · Definición
Identificamos el problema: instituciones pequeñas usan libros de clase físicos, con retrasos y riesgo de pérdida de información.
2
Fase 2 · Avance
El proyecto ya tiene nombre, ACADEMY7, y se desarrolla en Sprints a partir de un backlog priorizado.
3
Lo que mostramos hoy
La organización Scrum, el estado real de cada vista y el plan para completar la plataforma.
Notes: Conectar con la primera presentación: allí se definió el problema, los objetivos y el plan. Hoy el foco es el avance.

## Slide 3
2
Cómo organizamos el trabajo con Scrum
ACADEMY7 | Portafolio de Título
12
historias de usuario
65
puntos de historia
4
Sprints planificados
Sprints de 1 a 2 semanas con historias tomadas del backlog.
Mariano: backend y base de datos. Alex: diseño y frontend.
Definition of Done: historia implementada, integrada a su vista y conectada a la base de datos cuando corresponde.
Chart: Puntos de historia por Sprint
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Puntos | 16 | 21 | 18 | 10
Notes: El backlog tiene 12 historias estimadas en 65 puntos. La estimación es inicial y se ajusta en cada Sprint según el avance real.

## Slide 4
3
Ejemplos de historias de usuario
ACADEMY7 | Portafolio de Título
HU01
Prioridad Alta
Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones correspondientes a mi perfil.
HU04
Prioridad Alta
Como estudiante/apoderado, quiero consultar calificaciones para conocer el rendimiento académico.
HU08
Prioridad Alta
Como docente, quiero visualizar mi horario para conocer cuándo y dónde realizo mis clases.
HU10
Prioridad Alta
Como estudiante, quiero consultar mis evaluaciones para conocer las actividades académicas programadas.
Notes: Ejemplos tomados del Product Backlog inicial; el documento contiene 12 historias de usuario.

## Slide 5
4
Ejemplos de requerimientos funcionales
ACADEMY7 | Portafolio de Título
RF01
Autenticación de usuarios
El sistema debe permitir el acceso mediante credenciales y diferenciar el tipo de usuario.
RF02
Gestión de perfiles
El sistema debe mostrar funcionalidades de acuerdo con el perfil del usuario.
RF04
Calificaciones
El sistema debe permitir consultar y gestionar calificaciones.
RF05
Asistencia
El sistema debe permitir registrar y consultar asistencia.
RF08
Horario docente
El sistema debe permitir al docente visualizar el horario correspondiente a sus clases.
RF09
Calendario de evaluaciones
El sistema debe mostrar las fechas de evaluaciones asociadas al calendario académico.
Notes: Seis de los diez requerimientos funcionales del documento (RF01 a RF10).

## Slide 6
5
Requerimientos no funcionales
ACADEMY7 | Portafolio de Título
RNF01
Seguridad
La información académica debe ser accesible únicamente a usuarios autorizados.
RNF02
Usabilidad
La interfaz debe ser clara e intuitiva para los distintos perfiles.
RNF03
Accesibilidad web
La plataforma debe poder utilizarse desde un navegador web.
RNF04
Disponibilidad de información
La información registrada debe mantenerse centralizada y disponible para su consulta.
RNF05
Respaldo
La solución debe considerar mecanismos de respaldo de los datos.
Notes: Los cinco requerimientos no funcionales del documento de avance.

## Slide 7
6
Plan de Sprints: un incremento a la vez
ACADEMY7 | Portafolio de Título
Sprint 1
Base del sistema
Autenticación, perfiles y estructura inicial de las vistas.
HU01–HU03 · 16 pts
Sprint 2
Gestión académica
Calificaciones, asistencia, observaciones y vista docente.
HU04–HU07 · 21 pts
Sprint 3
Agenda académica
Horario docente, calendario de evaluaciones y vista estudiante.
HU08–HU10 · 18 pts
Sprint 4
Comunicación
Notificaciones, reportes y ajustes de integración.
HU11–HU12 · 10 pts
Foco actual del equipo: completar las vistas de docente, estudiante y apoderado.
Notes: Cada Sprint deja un incremento revisable. Hoy el trabajo se concentra en completar las vistas por rol.

## Slide 8
7
Estado del avance: una vista sólida, dos por completar
ACADEMY7 | Portafolio de Título
MÁS AVANZADA
Vista docente
Conectada con la base de datos
Es la vista con mayor desarrollo del proyecto.
Alcance: clases, horario y calendario de evaluaciones.
Sirve de referencia de diseño y datos para las demás vistas.
EN DESARROLLO
Vista estudiante
Por completar: consulta de calificaciones, asistencia, observaciones y evaluaciones (HU04–HU06, HU10).
EN DESARROLLO
Vista apoderado
Por completar: consulta de la información académica del estudiante asociado (HU04–HU06).
Notes: Mensaje clave: la vista docente funciona bien y está conectada a la base de datos; estudiante y apoderado son el foco de desarrollo. Aquí conviene mostrar capturas o una demo de la vista docente.

## Slide 9
8
Arquitectura y una dificultad superada
ACADEMY7 | Portafolio de Título
Frontend
Vistas diferenciadas por tipo de usuario
→
Autenticación
Acceso según credenciales y perfil
→
Lógica de aplicación
Reglas y funcionalidades del sistema
→
Base de datos
Información académica centralizada
!
Dificultad y decisión técnica
Alcanzamos el límite diario de escritura de Firebase. El equipo creó y conectó una nueva base de datos y continuó el desarrollo.
Notes: Presentar el problema como parte de la evolución del proyecto: se identificó y se resolvió con una nueva base de datos conectada.

## Slide 10
Próximos pasos hacia la Fase 3
1
Completar las vistas de estudiante y apoderado
Llevar al resto de los perfiles la calidad de la vista docente.
2
Comunicación y reportes
Notificaciones y reportes asociados a la actividad académica (Sprint 4).
3
Integración y ajustes
Conectar todas las vistas con la base de datos y pulir el flujo principal.
4
Rumbo a la Fase 3
Pruebas funcionales, piloto con la institución e informe técnico final.
Notes: Cierre: el objetivo es tener una demostración funcional con todas las vistas y luego pasar a pruebas y piloto.

## Slide 11
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN